## Slide 1
METABLETON ECOLE
Beta privee
Deroule, roles, feedbacks et decisions produit
https://metableton-ecole.vercel.app/
Version de pilotage - 18 juin 2026
La beta part du site live et se concentre sur le parcours reel des testeurs.
Metableton Ecole - beta privee
01

## Slide 2
PRINCIPE
La beta ne cherche pas a tout prouver.
Elle doit produire une decision claire: corriger, elargir, lancer ou repositionner.
Observer
Tester le produit sans trop guider
Mesurer
Comprendre les blocages recurents
Decider
Transformer les retours en actions
Metableton Ecole - beta privee
02

## Slide 3
VALIDATION
Les 3 questions de la beta
Chaque retour doit aider a repondre a une de ces questions.
Metableton Ecole - beta privee
03
01
Est-ce compris ?
Le concept est-il clair sans explication orale ?
02
Est-ce utile ?
Les profils cibles voient-ils une valeur concrete ?
03
Est-ce presentable ?
Le MVP peut-il passer a une beta plus large ?

## Slide 4
COHORTE
3 a 5 testeurs, pas plus au debut
Petit groupe, feedbacks riches, gestion simple.
Metableton Ecole - beta privee
04
Eleve / musicien
Comprendre l'offre et demander un acces
Enseignant
Valider les demandes et evaluer Classroom
Admin / responsable
Evaluer pilotage, roles et credibilite
Optionnel ensuite: partenaire ecole ou profil non-technique.

## Slide 5
PARCOURS TESTEUR
Le test doit rester court et observable
10 a 15 minutes pour identifier les vrais moments de friction.
Metableton Ecole - beta privee
05
1
Home
Comprendre
2
Catalogue
Explorer
3
Login
Google
4
Dashboard
Role
5
Classroom
Lien
6
Formulaire
Retour
Regle: laisser avancer seul, puis noter le moment exact de confusion.

## Slide 6
ONBOARDING
Chaque testeur recoit seulement l'essentiel
Moins de documents, plus de chances d'avoir des retours exploitables.
Metableton Ecole - beta privee
06
01
Lien beta
site live
02
Role clair
eleve, prof ou admin
03
Checklist courte
parcours adapte
04
Formulaire
feedback principal
Objectif: test fluide, pas lecture administrative.

## Slide 7
GOOGLE FORMS
Deux formulaires suffisent
Un canal principal pour tous, un canal bug quand il faut reproduire.
Metableton Ecole - beta privee
07
Feedback principal
Obligatoire pour tous
3 a 5 minutes
Compréhension, utilite, friction, priorite
Signalement bug
Seulement si probleme
2 a 4 minutes
Page, action, resultat observe, reproduction
Le formulaire long est l'ennemi du feedback honnete.

## Slide 8
CADENCE
Un cycle de beta en 7 jours
Le rythme doit etre assez court pour garder l'energie.
Metableton Ecole - beta privee
08
J0
Preparation
J1
Invitations
J2-J4
Tests
J5
Triage
J6
Decision
J7
Retour testeurs
Pendant les tests: observer d'abord, corriger seulement les bugs bloquants.

## Slide 9
TRIAGE
Du feedback brut a l'action
Chaque retour sort avec un statut, une priorite et une prochaine action.
Metableton Ecole - beta privee
09
Feedback
Google Form
Classement
bug / UX / feature
Priorite
P0 a P3
Action
ticket / backlog / decision
P0
bloquant
P1
avant prochaine demo
P2
beta 2
P3
plus tard

## Slide 10
DECISION
Savoir quand continuer ou ralentir
Les criteres doivent etre visibles avant le debut de la beta.
Metableton Ecole - beta privee
10
Succes
4/5 comprennent le concept
3/5 voient une utilite claire
0 bug bloquant
Classroom percu comme avantage
Alerte
Plus de 50% ne comprennent pas
Plus de 3 frictions majeures
Bug auth/Classroom bloquant
Feedbacks negatifs convergents

## Slide 11
LANCEMENT
Pret a lancer quand ces 6 points sont faits.
Cohorte
3 noms confirmes
Plateforme
site live verifie
Forms
2 formulaires crees
Messages
invitation + onboarding
Triage
board pret
Decision
date fixee
Lancer avec 3 testeurs, trier une seule fois, corriger P0/P1, puis elargir.
Metableton Ecole - beta privee
11