## Slide 1
METABLETON ECOLE
Beta privee
Comment elle va se derouler, ce qu'elle doit valider, et comment les retours deviennent des decisions produit.
Version de pilotage - 18 juin 2026
https://metableton-ecole.vercel.app/
Repo projet: /Users/zub/metableton-school
01
Tester avec 3 a 5 personnes
02
Observer le parcours reel
03
Transformer les retours en actions
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
01

## Slide 2
OBJECTIF
Ce que la beta doit valider
La beta ne sert pas a tout tester. Elle sert a repondre a trois questions simples.
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
02
Compris ?
Les visiteurs comprennent-ils le concept en moins d'une minute ?
Utile ?
Les eleves, professeurs et responsables voient-ils une vraie valeur ?
Pret ?
Le MVP est-il presentable pour une beta plus large ou une V1 limitee ?
Le bon resultat n'est pas une liste infinie d'idees. C'est une decision claire: corriger, elargir, lancer ou repositionner.

## Slide 3
COHORTE
Commencer petit, mais bien cible
Le premier batch doit etre facile a gerer et riche en retours qualitatifs.
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
03
3
testeurs minimum
5
testeurs maximum
7
jours de cycle
Profils a couvrir
1 eleve / musicien
1 enseignant
1 admin / responsable pedagogique
Option: partenaire ecole
Option: utilisateur non technique
La beta 1 cherche des signaux forts, pas une statistique parfaite.

## Slide 4
PARCOURS TESTEUR
Un test court, observe du debut a la fin
Objectif: voir ou le parcours devient clair, lent ou confus.
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
04
1
Home
Comprendre l'offre
2
Catalogue
Voir les cours
3
Login
Connexion Google
4
Dashboard
Tester le role
5
Classroom
Comprendre le lien
6
Feedback
Remplir le form
Regle de test: laisser la personne avancer seule autant que possible, puis noter le moment exact de confusion.

## Slide 5
ONBOARDING
Ce que chaque testeur recoit
On reduit la charge cognitive: peu de documents, des consignes nettes.
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
05
01
Lien beta
URL de la plateforme a tester
02
Role clair
Eleve, enseignant ou admin
03
Checklist courte
Parcours adapte au role
04
Formulaire
Feedback principal apres le test
Les limitations connues restent disponibles, mais ne doivent pas devenir un obstacle avant le test.

## Slide 6
FEEDBACK
Deux formulaires, pas un questionnaire geant
Le testeur repond vite; l'equipe garde des donnees exploitables.
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
06
Formulaire principal
Obligatoire pour tous
3 a 5 minutes
Compréhension, utilite, friction
Priorite d'amelioration
Formulaire bug
Seulement si bug
2 a 4 minutes
Page, action, resultat observe
Etapes de reproduction
La question cle: chaque reponse doit aider a prendre une decision.

## Slide 7
PLANNING
Cadence simple sur 7 jours
Un cycle court suffit pour apprendre, corriger et decider.
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
07
J0
Preparation
J1
Invitations
J2-J4
Tests
J5
Triage
J6
Decision
J7
Retour testeurs
Pendant J2-J4, on evite de corriger tout de suite sauf bug bloquant. On observe d'abord.

## Slide 8
TRIAGE
Transformer les retours en decisions
Chaque retour doit sortir avec un statut: corriger, reporter, ignorer ou approfondir.
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
08
1
Recevoir
Google Form, message, email
2
Classer
Bug, UX, contenu, feature
3
Prioriser
P0, P1, P2 ou P3
4
Actionner
Ticket, backlog ou decision
Priorites
P0
bloquant
P1
important
P2
utile
P3
plus tard

## Slide 9
DECISION
Criteres de succes et d'arret
La beta doit aboutir a un choix, pas seulement a des commentaires.
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
09
Succes
4/5 comprennent le concept
3/5 voient une utilite claire
3/5 seraient prets a reutiliser
Aucun bug bloquant
Classroom percu comme avantage
Alerte
Plus de 50% ne comprennent pas
Plus de 3 frictions majeures
Bug auth ou Classroom bloquant
Feedbacks negatifs convergents
Positionnement mal compris

## Slide 10
LANCEMENT
Prochaines actions pour demarrer
La beta peut commencer quand ces points sont prets.
Metableton Ecole - Beta privee - 2026
10
✓
Cohorte
3 noms confirmes et role assigne
✓
Plateforme
Home, catalogue, login et dashboards verifies
✓
Forms
Feedback principal + bug form crees
✓
Messages
Invitation et onboarding prets
✓
Triage
Board pret avec IDs FB-001, FB-002...
✓
Decision
Date de triage et criteres valides
Recommandation: lancer avec 3 testeurs, trier une seule fois, corriger P0/P1, puis elargir.